省科协2018年科普信息化项目征集文件

广东省科学技术协会编制

发布日期：2018年6月29日

目　　录

第一部分　用户需求书

第二部分　报价供应商须知

第三部分　评审、成交

第四部分　合同书格式

第五部分　响应文件格式

- 第一部分　用户需求书

“★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

- 项目1：科普新媒体联盟管理系统建设

一、项目背景

为更好地发挥新媒体在科学传播方面的独特作用，团结广东省科普界的自媒体及其代表人士，更好地破除封建迷信，移风易俗，弘扬时代新风，广东省科学技术协会拟成立“广东省科普自媒体联盟”，邀请广东省各行各业跟科普相关的自媒体参与，联盟将为广大自媒体提供交流、学习、互动、推广的平台，传播“科普中国”的内容，传递中国科协、广东省科协的动态消息，创造性地推动科学传播事业不断取得新突破，从而为提高公众科学素质开辟新的有效途径。

联盟成立后，拟通过发布联盟任务的形式，发动联盟成员参与推广科普，并在年底通过好文章、好策划的评选方式，对表现突出者予以表彰奖励。

二、经费预算：60万元

三、项目要求以及具体实施要求

1.拟定联盟章程

根据中国科学技术协会、广东科学技术协会的要求，拟定联盟章程，弘扬时代新风，传播科学精神，提高公民科学素质。

2.成立广东省科普自媒体联盟

邀请不少于50家，承诺遵守联盟章程的自媒体进驻广东科普自媒体联盟，其中需包含粉丝数超过20万的微信公众号10个。还需成立联盟理事会，理事会成员需为具有行业影响力的自媒体代表。

3.举办新联盟上线仪式暨科普自媒体座谈会

举办一场广东科普自媒体联盟的上线仪式，需举办科普自媒体座谈会，需邀请10个具有行业影响力的科普自媒体代表参加。

4.日常运营

组建运营团队，向会员发布联盟动态，并及时回应联盟成员的疑问和需求。

拟定日常运营机制，鼓励联盟成员生产更多的优质科普文章，传播“科普中国”“广东科普”的优质内容。

引入微信公众号管理平台，实时查询微信矩阵中所有微信公众号的所有数据，含粉丝数、阅读数、收藏数、分享数和WCI等，定期通过各种数据参数对联盟成员，进行科普综合指数排名。实现联盟对自媒体会员微信账号的基础引导。

5.举办广东科普自媒体作品评选活动

在“广东科普”微信公众号及“广东科普”频道，开展“广东科普自媒体作品评选、科普自媒体活动策划评选活动，并通过广东地区用户量最大的自媒体平台，进行宣传推广。同时，还需要通过专家评审以及网络投票，评选出“十大好作品”“十大好策划”，并通过奖金或者奖品进行激励。

6.宣传推广

通过广东地区用户量最大的门户网站、新闻客户端，以硬广、软文等形式，宣传推广联盟优质文章，吸引更多曝光量。

四、运营时间：一年。

五、交付使用时间

★报价人必须做出书面承诺：如获成交的话，合同签订之日起60天内，完成新媒体联盟的组建，并根据广东科协的工作需求，制定好相关执行方案交付采购人使用。

六、项目实施要求

（一）成交人须具有完成本项目所有内容的专业设计力量和影响力较大的网络推广渠道。

（二）成交人具有网站设计制作、flash等多媒体设计执行能力，可以进行定制化网页设计及制作，拥有丰富的客户服务经验及网页设计成功案例。

（三）成交人需要在拥有自主运营权的知名门户网站首页，设置固定的频道入口，并进行活动新闻专题的宣传，包括但不限于运用新闻推送、TIPS推送、滚动宣传，点对点宣传、迷你弹窗等方式，并同时负责网页广告的设计、制作、投放、维护等工作。

（四）成交人需要有较大平台用户量（千万用户级别以上），保证良好的宣传效果。

（五）所有宣传推广内容的版权归采购人所有，成交人不得将信息提供给第三方，不得利用此信息向第三方提供任何其他服务。

### 七、付款方式

合同签订后采购人向成交人支付合同总价款的50%，项目中期评估合格后再付40%，项目验收合格后10个工作日内支付剩余的价款（采购人由于财政付款手续等原因造成的延期付款免责）。

- 项目2：科普教育基地联盟平台建设

## 一、项目概述

1.项目背景

广东省科学技术协会（以下简称省科协）按照《广东省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》精神，通过创新机制，吸引更多社会力量支持和关注科普事业发展。其中，通过建立科普教育基地联盟，更好整合基地资源，推动我省健全和完善基于互联网的科普传播体系，进一步提升科普公共服务能力，为实现到2020年我省公民具备科学素质的比例超过10.5%的目标奠定坚实基础。

组织全省的科普教育基地，共同为开展线上线下科普活动提供服务。方便民众了解和参观各个科普教育基地，让民众亲身参与体验科技创新与发展，进一步促进了科普发展和科技惠民。

因此，建设全省的科普教育基地联盟平台，实现全省科普资源的整合与共享利用；宣传并展示全省科普教育基地，为民众了解科普知识、科普资源和参与科普活动提供更多方便，让民众在科普游中感受现代科技的神奇魅力和传统文化的博大精深，从而提高自身的科学文化素质。

## 2.建设目标

本项目应运用“互联网+科普+旅游”新科普模式，为全省的科普教育基地建立电子档案，将科普资源在电子地图上展示；通过移动端应用，让民众可以随时发现身边的科普，方便民众参加科普活动。通过平台为各个地市开展科普游活动提供服务。形成线上线下一体化的科普应用，促进全民科学素养的提高。

## 3.项目建设内容

项目建设内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科普教育基地地图手机端 | 1套 | 详见“应用系统功能建设要求” |
| 2 | 科普教育基地地图平台(PC端) | 1套 | 详见“应用系统功能建设要求” |
| 3 | 科普教育基地联盟平台管理系统 | 1套 | 详见“应用系统功能建设要求” |
| 4 | 电子地图开发 | 1套 | 详见“应用系统功能建设要求” |
| 5 | 软件接口开发 | 1套 | 详见“应用系统功能建设要求” |

二、经费预算：50万元

三、应用系统功能建设要求

## （一）科普教育基地地图手机端建设需求

需要为民众提供最新的科普资讯，提供科普教育基地在地图上的定位、展示，查找身边的基地和活动，提供相应的科普服务，享受到互动性体验服务。

系统要求支持iOS、Android等移动操作系统，并与微信兼容，部署到“广东科普”微信公众号。

包含以下功能模块：

（1）首页

提供科普地图应用功能导航。栏目包括但不限于：科普教育基地、周边推荐、推荐活动、科普资讯、营销推广。

提供用户登录、注销以及注册功能。

（2）科普资讯

需要向民众（用户）推送科普资讯动态信息，热点科普知识等内容。用户通过APP阅读新闻资讯信息，在线学习科普知识。

科普信息发布：发布科普活动公告信息，科普教育基地举办最新活动信息。在首页显示最新活动信息及资讯动态。

★消息提醒：通过红点直观的给用户展示未读消息。

提供科普教育基地推荐、科普游活动推荐功能，用于向民众进行热点基地的推荐，推送主题科普活动的信息。

基地推荐：向民众推荐我省热门的科普教育基地，可查看基地介绍、线路、活动、交通等信息内容。

（3）GIS展示

★实现全省科普教育基地的集中展示。

提供科普教育基地的GIS展示，可以对科普地图进行定位，查找附近基地及活动。

提供科普资源信息查询功能，可查看科普资源的详细信息，展示科普教育基地的介绍、地理位置、联系方式和交通路线等内容。

（4）基地搜索

提供在地图上进行基地搜索功能，对科普教育基地进行自定义查询，提供按名称、按位置、按类型等方式查询。支持在地图上显示基地位置，可查看其详细信息、基地类型、联系信息、交通信息等。

（5）科普服务

提供科普活动信息推送功能，推送科协的科普活动资讯。

提供科普活动的地图展示功能。可以直接在GIS上显示当前正在开展的科普活动，可查看该活动涉及的科普教育基地。

活动信息查询：提供科普活动线路查询服务。

科普活动报名：提供科普活动在线报名服务和报名管理功能。方便民众线下参加科普活动。

（6）互动分享

★提供科普教育基地的二维码分享功能。通过转发该科普教育基地的二维码进行分享。其他游客扫描（识别）该基地的二维码，即可了解相应的科普教育基地信息。方便民众对科普教育基地进行分享和推广。

提供方便的好友分享功能，用于民众对参加的科普活动进行分享，例如将科普活动转发到朋友圈。

★拍照及上传：实现拍照或者摄像功能，供民众上传个人参加活动的个人照片、活动照片，进行分享。分享成功的，可换取相应积分。

（7）我的

提供个人信息的管理功能，对个人资料进行维护。并显示个人的积分、活动历史。

个人主页：显示用户头像和用户信息。用户可以修改个人资料。

提供用户注册、登录、密码修改、绑定手机号操作；

系统需对用户信息（手机号、身份信息）进行验证。

提供活动历史记录查询。

提供对科普教育基地“收藏”操作。

★信息安全要求：对登录用户身份进行认证；对本地缓存的数据进行加密处理；对上传到服务器的数据进行验证。

## （二）科普教育基地地图平台(PC端)建设需求

实现全省的科普资源展示，在GIS上显示所有科普教育基地，为民众提供便捷的科普地图服务。平台提供科普资讯动态、活动信息的推送、基地推荐、科普服务管理、活动体验分享。

科普教育基地地图平台(PC端)包含以下功能模块：

（1）平台首页

提供用户登录入口、个人中心，为民众提供统一访问服务。

栏目包括但不限于：科普教育基地、周边推荐、活动推荐、科普资讯、营销推广。

（2）科普资讯

进行科普资讯、服务信息的推送。

提供科普活动信息推送，显示最新的科普活动信息（活动公告），民众可查看活动的详细信息，方便民众参加活动。

★提供科普教育基地的宣传推广功能，进行科普教育基地推荐、活动推荐、线路展示。

（3）GIS展示

★在电子地图上展示全省的科普资源。提供科普教育基地在地图上的展示、介绍，方便民众参加科普游活动等科普活动。点击科普教育基地，可显示该基地的详细信息及图片。

提供全省的科普教育基地图形化展示和管理。详细功能如下：

1）数据浏览模块：为用户提供在线广东省电子地图、影像地图等的浏览功能。

调图功能：数据浏览的首要需求是让用户能够快速的定位、查看所需要的数据。由于数据库中存储的数据量很大，如果用户的每一次屏幕操作都涉及覆盖整个数据库范围的一个层或几个层势必造成浏览速度下降，屏幕刷新缓慢甚至死机。针对这种情况在用户操作前首先提供一套调图机制，使得用户可以根据灵活的条件把要浏览的数据先装载到系统中，再对其进行操作。

图层控制：用户可以灵活地控制已加载的图层，便于浏览应用。根据用户的需求开发图层管理器统一管理已加载的图层数据。

浏览操作：根据用户的需求提供放大、缩小、漫游等功能。

符号化显示：系统支持用户将各种单调的点、线、面实体通过形象的按照国家统一的数据标准制作出来的符号显示出来。

属性浏览窗：提供一个窗口用于对实体属性表的浏览。

多比例尺无级缩放：用户可以设置各比例尺数据的显示比例尺范围达到多比例尺数据无极缩放的目的，在用户对数据进行浏览的过程中系统会根据用户设置的显示比例尺和当前的比例尺来自动显示或隐藏相关的数据。

2）数据录入与编辑模块：提供后期数据维护所需要的录入和编辑功能，具体包括：录入图形和属性信息，数据的输入建库与数据更新等；可对录入的图形和属性信息进行增加、修改与删除等，在变更过程中实现属性继承和自动计算等。

3）数据查询：为了更精确地进行统计分析，需要对库中的实体作选择，对部分实体作统计分析，系统需提供了多种对实体查询、选择的方式，在此查询基础上可以进行更方便和精确的统计分析功能。

用户可以根据实体的空间关系对实体进行查询检索，同时也可以利用实体的属性信息进行属性到图形的查询。根据用户的需求开发基于空间关系的查询，让用户定义空间的范围和查询的对象以及空间关系来查询实体，同时还要开发可以定义符合SQL标准的属性检索条件来查询实体。

选择实体：用户可以利用鼠标点击或绘制图形来选择实体，以便进行统计分析、报表输出等分析操作。

属性查询：用户可以利用鼠标点击选择数据库中的实体来查询实体的属性值并弹出属性窗口列出该实体的各个属性项。

查询参数设置：用户可以通过设置查询参数，以便更精确地选择需要选定的实体。

图层可选设置：用户可以通过设置图层的可选性，以便更快、更准地选择需要选定的实体。

简单查询：用户可以通过设定某个图层的某属性字段值的表达式来选定实体。

SQL条件查询：用户可以利用指定的图层属性定义SQL语句来选定实体。

模糊查询：用户可以通过输入关键字通过在选定的图层中查找该关键字来模糊选定实体。

空间查询：用户可以利用鼠标绘制图形定义查询范围，同时还可以选择数据库中的实体定义查询的范围。根据用户的需求开发鼠标定义范围的工具和实体选择定义查询范围。

4）数据分析模块：各种专题图输入到数据库中后，要利用这些空间数据做许多分析、统计操作，为日常业务起辅助决策作用，为此，系统提供了多种针对实体和实体的属性的分析统计功能。

距离量算：用户可以在屏幕上画一条线来量算两端点间的距离。

面积量算：用户可以在屏幕上画多边形来量算该多边形的面积、周长。

缓冲区分析：缓冲区分析向导通过一系列面板引导完成缓冲区分析。你可以选择缓冲区分析的对象是图形或是地图要素；可以设置缓冲的环数和距离；可以进行向内、向外或是双向的缓冲；也可以选择将分析结果以何种方式保留（保存在图形、新的图形文件或已有的图形文件中）。

叠加分析：主要包括图层叠加显示、点与多边形叠加、线与多边形的叠加、多边形叠加等叠加分析功能。

专题图制作及输出：通过存储在数据库中的数据制作各种专题图，包括自定义比例尺、范围的土地利用图或土地利用规划图，自动生成图廓，及经纬网、公里网坐标和图例等；各种流行图形格式（包括矢量和栅格）、图表（密度图、范围值图、独立值图、饼状图、柱状图等）、文档（包括查询结果）等所有的专题图都可以进行打印输出，以辅助办公决策。

（4）基地搜索

★提供科普教育基地信息的地图搜索功能，系统显示相匹配的查询结果。

对科普教育基地进行自定义查询，提供按名称、按位置、按类型等方式查询。

支持在地图上显示基地位置，可查看其详细信息、基地类型、联系信息、交通信息等。

（5）科普服务

在地图上显示当前正在开展的科普活动。

★提供科普活动的地图展示功能。在地图上显示当前正在开展的科普活动，可查看该活动涉及的科普教育基地；直观的显示本次科普游中可参加活动的基地。

科普活动报名：提供科普活动在线报名服务和报名管理功能，方便民众线下参加科普活动。

（6）个人中心

需提供个人中心管理功能，能够进行科普活动的历史记录查看等操作。

## （三）科普教育基地联盟平台管理系统建设需求

需要提供全省科普资源统一管理，采集、管理和维护科普资源单位信息。平台提供科普地图应用的综合管理，如科普资讯、科普服务、互动分享、统计分析、系统管理等功能。要求支持科普教育基地地图平台（PC端和手机端）信息的同步发送。

（1）科普资源管理

实现全省科普资源管理，对科普教育基地信息进行采集、整理、汇总，提供信息维护、更新，便于省科协掌握和挖掘全省的科普资源。

★科普教育基地电子档案：为科普教育基地建立电子档案，进行信息采集、整理、审核、管理以及信息维护，形成全省统一的科普资源库。

（2）科普地图信息管理

★电子地图信息管理：提供科普地图数据的采集、科普教育基地动态信息更新。实现科普地图数据、动态信息的更新，保持科普教育基地信息同步。要求支持科普教育基地地图平台（PC端和手机端）信息的同步发送。

（3）信息发布管理

提供科普资讯动态、科普活动等信息的发布管理功能，用于科协发布科普资讯、科普服务信息、科普活动信息。

（4）科普服务管理

★用于地市科协对本地区开展的科普活动组织开展工作的管理。

（5）互动分享管理

提供用户在地图平台的互动信息的管理；

提供用户在地图平台的活动分享、体验分享的管理。

（6）统计分析

提供科普教育基地信息统计、科普活动开展情况统计、科普教育基地业务统计、各地市科普资源利用情况统计、科普地图访问统计（包括PC端和手机端）等功能。

（7）省级科普教育基地在线申报

实现科普教育基地在线申报，申请单位在线填写教育基地基本信息、申请表、科普活动信息，上传相关附件。各地级市科协、有关省级学会在线审核申报材料并向省科协进行推荐。省科协组织评审后，在线提交审核结果。

（8）系统管理

提供用户管理、角色与权限管理、身份认证管理、基础数据管理、配置管理、后台日志管理等系统管理功能。

## （四）电子地图开发

★电子地图二次开发：提供电子地图的二次开发服务。投标人须具有相应的电子地图开发的能力。

## （五）软件接口要求

★根据系统实际需要，本建设项目需无缝对接科协门户网站平台，实现信息互通和共享。实现科普教育基地信息库共享使用接口。

四、平台技术要求

软件的设计理念必须具有“先进性”的特性，通过本平台能真正提高我省科普信息化水平和科普服务效率，具体要求如下：

以J2EE技术为基础，采用平台化架构，实现B/S运行模式；

以SOA面向服务框架为底层，实现松耦合，模块化，可插拔的系统运行环境，同时具有较高的安全性。

支持标准XML等数据交换格式，可实现跨平台及异构数据库之间的数据交换，同时，支持第三方开发工具和支持软件。

系统应具有良好的适应性和扩展性，系统架构采用平台+构件方式进行搭建，预留与其他应用的接口，以适应未来业务的扩展。

应用服务器支持LINUX和WINDOWS主流操作系统；支持Sql server和Mysql等主流数据库；支持多浏览器：要求支持IE10以上及IE内核浏览器，Chrome25以上及Chrome内核浏览器；

系统预设计好接口，保证系统未来业务升级的需要。要求提供详细开发指导文档，并可为客户提供二次开发服务。

★多终端登陆：支持PC端、手机端。移动端应用与PC端平台无缝整合。

应提供7*24小时稳定可靠的服务。

五、系统安全要求

安全体系系统安全是整个系统平台必须重视解决的大问题，网络信息安全系统的规划与实施应满足国家有关主管部门或机构的管理、检查要求，并达到一定的安全强度。

科普教育基地联盟平台是广东省科协科普信息化的关键应用系统，其对安全的需求更加体现在网络层、数据层和应用层。系统数据涉及到科协的科普业务开展情况，其对数据的安全性和完整性有较高的要求。

本项目除遵循国家电子政务工程信息安全标准规范以外，在安全方面还应包括以下具体要求：

1.系统要求7X24小时的工作时间，并要求核心平台数据库，即数据库服务器的运行及数据的保证。

2.确保系统的安全管理具有高可靠性，并具有可审计、可监控性；

3.实现安全系统管理的多层次、最小权限以及访问控制机制；

4.应用系统的设计不能为病毒提供后门。

六、项目管理和实施要求

（一）项目管理、实施规划要求

项目承担单位应根据招标文件服务需求及服务部分的要求，详细叙述拟提供服务方案情况。项目承担单位提出的本项目服务方案应包括但不限于：

项目承担单位应按照招标文件进度要求部分的时间节点制定详细的项目计划，计划中应包括主要里程碑，提交的文档名称及要求，阶段性验收条件等内容。

项目承担单位实施团队核心成员（项目经理、技术负责人等）应在中标结果公布后1周内入场。项目承担单位应按照项目计划实施项目。

★项目承担单位应承诺，在整个合同执行期间，项目的组织、建设、实施、服务、工期、质量等方面关乎项目建设效果的内容，接受建设单位的组织的监督、考核，考核结果不及格或不合格的，省科协有权不组织验收、延期付款，相关责任由项目承担单位承担，项目承担单位应无条件接受。

（二）项目团队要求

项目承担单位应针对本项目成立专门的项目组，要求该项目组具有完整的项目实施组织机构，明确项目计划、有详细的项目分工，并且在投标文件中提供项目组成员的名单、项目成员基本情况、资格经验和相关证书等信息，并做详细介绍。

要求项目承担单位承诺项目组成员的稳定性，承诺在项目最终验收前项目组成员不得退出或者更换；若因特殊原因需调整，必须提前15天以书面方式通知采购人，提出替补人员名单，并附上人员相关资质及经验等信息的详细介绍，经省科协考察、同意之后才能更换。如省科协对承担单位的项目团队成员提出调整要求，项目承担单位需按采购人要求，在7天内提供可选人员信息，采购人确认后15天内人员须到位。

项目经理要求：必须持有有效的高级信息系统项目管理师证书，投标人尽可能提供具有相关证书的项目经理。

（三）质量管理要求

1、项目人员：项目承担单位参加项目的所有人员都能够满足各自的职责要求，具有相应的资历和经验。

2、项目流程和质量控制：整个项目流程都符合ISO 9001要求，需求验证和确认，设计验证和确认，产品的设计和确认都有相应的文档和活动支持，也可以寻求第三方的验证和确认。

3、流程审计：整个项目过程中，项目承担单位应安排独立的项目管理专员对项目流程和文件进行审计，保证流程得到实施。省科协也可以进行相应的审计。

4、需提供的其他质保要求：项目承担单位需提供本项目质量管理方案；省科协可定期对项目的情况进行质量检查。

（四）软件系统测试要求

整体系统必须至少经过如下测试：

1）内部联调测试；

2）与业务系统整体联调测试；

3）系统整体性能和压力测试；

系统安装完成后，投标人应首先拟出一个测试方案，具体到每一个测试步骤，与业主讨论通过后，方可按计划进行测试。

七、售后服务

项目承担单位在完成合同所规定的服务且系统验收后，应提供两年的免费售后服务期。售后服务期从双方代表在验收报告上签字之日起计算。项目承担单位提供不少于1名项目开发技术骨干派驻现场提供售后服务和技术支持，该开发人员由采购人从项目承担单位现场实施团队中指定，并不得随意更换。

售后服务和技术支持范围至少应包括：

（1）★项目承担单位对所提供的软件系统提供两年免费软件维护、应用软件升级、故障处理等保修服务。保修期自用户验收之日起计算。

（2）在质保期内，项目承担单位应具有在广州注册的售后服务机构。

（3）保修服务方式均为中标人上门保修，即由项目承担单位派员到省科协使用现场维护。由此产生的一切费用均由中标人承担。

（4）故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为1小时，若电话中无法解决，2小时内到达现场进行维护。节假日及其余时间为3小时，若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。若故障无法排除为软件的原因，项目承担单位需参与故障分析、故障处理，直至故障修复。

（5）项目免费服务期满后，项目承担单位必须承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他技术支持服务，则费用由双方另议。

八、项目验收要求

省科协将依照国家有关信息系统建设文档的有关规范组织有关单位对本项目进行验收。

项目承担单位必须书面通知省科协所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间。

成立由系统开发项目验收小组、开发商以及其他人员（有关部门、专家等）组成的验收小组，负责对项目进行全面的验收。

如试运行期系统运行正常，达到合同要求，验收材料审核通过后向采购人申请用户验收。

九、培训要求

（1）项目承担单位必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。项目承担单位须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表交给省科协，并征得省科协同意后实施。

（2）项目承担单位应提供面向系统管理员的应用软件系统结构和设计等方面的培训。中标人将详细的培训课程以及时间表交给业主，最后以业主认可为准。

（3）对于所有培训，项目承担单位必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则中标人必须提供相应的翻译。

（4）需针对用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。

（5）项目承担单位须提供详细的培训计划。

（6）培训费用计入总价。

十、时间要求

合同签订起4个月内完成系统开发，免费营运维护两年。

十一、付款说明

按照以下原则进行付款：

- 合同签定10个工作日内由省科协向项目承担单位支付合同总金额的50%（采购人由于财政付款手续等原因造成的延期付款免责）；

- 项目中期初步验收合格之日起10个工作日内，由省科协向项目承担单位支付合同总金额的40%（采购人由于财政付款手续等原因造成的延期付款免责）；

- 项目通过终验后10个工作日内，由省科协向项目承担单位支付余下10%的合同款项（采购人由于财政付款手续等原因造成的延期付款免责）；

十二、其他相关事项

1)系统开发前的软件需求分析书由项目承担单位和省科协共同商定。

2)项目承担单位为实施项目而提供的所有资料及工作成果的所有权归省科协所有。

- 3)需确保两年内系统运营良好，如出现故障影响使用且无法提供维护，必须视故障严重程度向省科协退回相应金额。

- 项目3：科普音视频及数字图书征集与共享

### 一、项目背景

- 自2006年国务院颁布《全民科学素质行动计划纲要》以来，省科协深入实施《全民科学素质纲要》，积极推进科普资源共建共享工程，实施各类重点人群科学素质行动，充分调动社会各界积极、主动参与科普资源建设，为我省广泛开展群众性、基础性、社会性科普活动，不断增强科普资源供给能力，推动形成社会化科普工作格局奠定了坚实的基础。

- 当前，互联网技术迅猛发展，为解决我省欠发达地区科普资源供给不足、群众科普关注度不高等问题，应不断创新科普宣传形式，积极探索科普信息化建设，整合一批多领域、多形式的优秀科普资源，结合富媒体呈现形式，形成科普资源库，利用互联网多平台传播，推动科普信息化发展，树立科普品牌，建立良好的社会口碑，营造“懂科学、爱科学”的社会氛围。

- 二、经费预算：40万元

### 三、项目需求内容

- (一)科普资源定制开发服务工作

- 根据基层科协组织的需求及群众关心的热点和敏点问题， 科普资源应涉及至少3个专业领域（如医学、生物学、海洋学等），主要工作包括科普音视频资源自主建设、组织科普视频作品征集与评比活动、提供科普图书、提供科普挂图等。

- 1.自主建设科普音视频资源

- 自主建设资源包括微视频至少10部（时长约100秒，不超过3分钟），微电影至少2部（时长10-20分钟）。微视频要求针对大众关注的医学热点话题，契合互联网传播特点，内容短小、精准、实用、权威，动漫形象统一，风格鲜明独特。微电影要求采用类似电视专题、纪录片、电影等制作方法，时长10-20分钟，形成风格统一的主题系列。微视频和微电影均为正式音像出版物。

- 2.优秀科普视频作品征集与评比活动

- 组织一场优秀科普作品征集与评比活动, 征集至少20部具有科学性、趣味性、艺术性、实用性的优秀原创视频作品。中标方应组织相关领域专家进行集中评审,评选出优秀作品需在广东省科协系统相关媒体进行无偿展播。

- 自主建设及征集科普音视频资源不少于40部，总时长不少于60分钟，内容资源总存储量不低于50G。音视频具体参数要求如下。

| 视频 |  |
| --- | --- |
| 格式 | MOV/H.264 |
| 分辨率 | 高清：1920*1080P |
| 帧率 | PAL:25 FPS |
| 场序 | 逐行 |
| 宽高比（高清） | 16:9 |
| 码流/码率 | 10Mb/s |
| 音频 |  |
| 编码 | MPEG-1 Layer2 |
|  | MPEG-4 AAC （5.1声道） |
|  | Dolby AC-3 5.1声道 |
| 采样率 | 48000Hz |
| 编码速率范围 | 64Kbps~2000Kbps |
| 声道 | 双声道 |
| 采样格式 | 16 bit |

- 3.出版科普图书（纸质版）

- 提供科普图书给基层科普组织单位，包括不少于2个主题系列丛书，每个主题系列丛书不少于15册，每册不少于100本。

- 4.编制科普挂图（电子版）

- 制作可印制的科普挂图不少于3套，每套8-10张，每张规格为0.9*0.6米，以psd文件形式提交，分辨率不低于300dpi。

- （二）整合互联网传播平台及科普专家资源

- 项目承担单位应与省内或全国知名互联网媒体平台（如南方传媒、大粤网等）签订合作协议，充分整合与利用各种互联网、新媒体传播平台，通过相关平台进行科普传播，提高人民群众的关注度。组建科普专家团队（至少10人）作为科普内容资源的专业顾问，对科普内容资源进行专业性把关。项目承担单位与专家签署相关合作协议。

### 四、交付使用时间

合同签订起4个月内完成本项目建设内容。

### 五、项目实施要求

- 项目承担单位负责制定具体的资源征集、开发等项目整体的进度计划，双方共同协商制定时间表，项目承担单位应按省科协的要求，在规定时间内完成资源的征集、开发与配送。

- 资源定制、开发、共享过程中，项目承担单位与基层单位自行签订服务协议。

- 项目承担单位需将开发、定制的所有科普资源提供一套给省科协留底。

### 六、付款方式

合同签订后省科协向成交人支付合同总价款的50%，项目中期评估合格后再付40%，项目验收合格后10个工作日内支付剩余的价款（采购人由于财政付款手续等原因造成的延期付款免责）。

第二部分　报价供应商须知

- 专家劳务费

- 本次每个项目评审的专家劳务费，从各自项目的预算经费中列支。

- 响应文件的编制和数量

- 响应文件编制

2.1	供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

2.2	供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者报价没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为报价无效。

2.3	供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

2.4	如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

3.	响应文件的数量和签署

3.1	供应商应编制响应文件正本一份和副本叁份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

3.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

3.3	响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

- 三、	响应文件的递交

4.	响应文件的递交

4.1	所有响应文件应在响应文件递交截止时间前邮寄或交换到指定地点。

4.2	集中采购机构将拒绝以下情况的响应文件：

1）	迟于响应文件递交截止时间递交的。

4.3	集中采购机构不接受电报、电话、传真方式报价。

5.	响应文件的修改和撤回

5.1	供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

5.2	供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

- 四、	合同的订立和履行

6.	合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.	合同的履行

7.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

7.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

8.	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

- 五、	适用法律

9.	采购人、集中采购机构及供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及其配套的法规、规章、政策。

第三部分　评审、成交

- 一、	评审方法

- 评审方法采用综合评分法。

- 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

- 二、	评审小组

- 本次采购依法组建评审小组。

- 评审小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 三、	技术商务评审

- 征集文件的修正：评审小组调整或修改采购需求内容时，应取得评审小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加征集的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

- 四、	资格性和符合性评审

- 评审小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了征集文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，评审小组按简单多数原则表决决定。

- 评审小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由评审小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 五、	技术、商务及价格评审

- 评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

项目1：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 50分 |

项目2：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 50分 |

项目3：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 50分 |

- 技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

- 商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

- 价格评审

- 价格以提交的响应文件中总报价为准，无需二次报价。

- 评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。在评审总得分相同的情况下，优先考虑报价低的投标人，由评审小组综合评定。

- 六、	成交供应商的确定

- 根据评审小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商，也可以事先授权评审小组直接确定成交供应商。

- 七、	发布成交结果

- 省科协将在下列媒体公告成交结果：广东省科学技术协会(http://www.gdsta.cn/)。

- 在《成交结果公告》发布的同时，省科协以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1.承担单位应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。 2.承担单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，初次报价响应文件时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。 3.承担单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，承担单位需提供相关证明资料）。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同承担单位，不得同时参加本采购本次项目征集。 5.以往承担过省科协项目但有违约行为的单位，不得参加本次征集。 |
| 不能通过资格性审查的报价供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1. 对报价内容的关键、主要项目，报价供应商没有报价漏项。 |
|  | 2.提交报价函。报价文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。法定代表人/负责人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 3.报价有效期为响应文件递交截止日起90天。 |
|  | 4.“★”条款符合采购文件要求。 |
|  | 5.商务文本已提交。 |
|  | 6.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 价格评审 | 7.最终报价是固定价、是唯一的且未超过本项目采购预算。 |

备注：1.本表与征集文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评审小组按简单多数原则表决决定。

附表二：技术评审表

技术评审表（项目1）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求理解 | 10 | 1）对比各报价人对项目采购需求的理解程度，理解认识全面深刻，论述完整清晰，综合评价优的得10分； 2）对比各报价人对项目采购需求的理解程度，理解认识较全面较深刻，论述较完整较清晰，综合评价一般的得5分； 3） 对比各报价人对项目采购需求的理解程度较差，综合评价差的得1分。 |
| 2 | 自媒体联盟成立方案 | 15 | 1）. 对比各报价人提交的联盟章程、自媒体联盟成立、上线仪式、日常运营方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得15分； 2）. 对比各报价人提交的联盟章程、自媒体联盟成立、上线仪式、日常运营方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得8分； 3）. 对比各报价人提交的联盟章程、自媒体联盟成立、上线仪式、日常运营方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 3 | 广东科普自媒体作品评选活动方案 | 10 | 1）. 对比各报价人提交的广东科普自媒体作品评选活动方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得10分； 2）. 对比各报价人提交的广东科普自媒体作品评选活动方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得5分； 3）. 对比各报价人提交的广东科普自媒体作品评选活动方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 4 | 宣传推广方案 | 5 | 1）. 对比各报价人提交的宣传推广方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得5分； 2）. 对比各报价人提交的宣传推广方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得3分； 3）. 对比各报价人提交的宣传推广方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 5 | 项目实施、验收方案 | 5 | 1）. 对比各报价人提交的项目实施、验收方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得5分； 2）. 对比各报价人提交的项目实施、验收方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得3分； 3）. 对比各报价人提交的项目实施、验收方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 6 | 培训、质量保证和售后服务方案 | 5 | 1）. 对比各报价人提交的培训、质量保证和售后服务方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得5分； 2）. 对比各报价人提交的培训、质量保证和售后服务方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得3分； 4）. 对比各报价人提交的培训、质量保证和售后服务方案较差，综合评价差的得0.5分。 |
| 合 计 |  | 50 |  |

技术评审表（项目2）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求理解 | 10 | 1）对比各报价人对项目采购需求的理解程度，理解认识全面深刻，论述完整清晰，综合评价优的得10分； 2）对比各报价人对项目采购需求的理解程度，理解认识较全面较深刻，论述较完整较清晰，综合评价一般的得5分； 3） 对比各报价人对项目采购需求的理解程度较差，综合评价差的得1分。 |
| 2 | 科普教育基地联盟平台方案 | 10 | 1）. 对比各报价人提交的科普教育基地联盟平台方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得5分； 2）. 对比各报价人提交的科普教育基地联盟平台方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得3分； 3）. 对比各报价人提交的科普教育基地联盟平台方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 3 | 技术开发、系统维护方案 | 10 | 1）. 对比各报价人提交的技术开发、系统维护方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得10分； 2）. 对比各报价人提交技术开发、系统维护方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得5分； 3）. 对比各报价人提交的技术开发、系统维护方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 5 | 人力保障方案 | 10 | 1）. 对比各报价人提交的人力保障方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得10分； 2）. 对比各报价人提交的人力保障方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得5分； 3）. 对比各报价人提交的人力保障方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 6 | 运营总结、项目实施、验收方案 | 5 | 1）. 对比各报价人提交的运营总结、项目实施、验收方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得5分； 2）. 对比各报价人提交的运营总结、项目实施、验收方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得3分； 3）. 对比各报价人提交的运营总结、项目实施、验收方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 7 | 培训、质量保证和售后服务方案 | 5 | 1）. 对比各报价人提交的培训、质量保证和售后服务方案优秀，详细、具体、可靠、可行、完整，综合评价优的得5分； 2）. 对比各报价人提交的培训、质量保证和售后服务方案一般，较详细、较具体、较可靠、较可行、较完整，综合评价一般的得3分； 4）. 对比各报价人提交的培训、质量保证和售后服务方案较差，综合评价差的得1分。 |
| 合 计 |  | 50 |  |

技术评审表（项目3）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体方案设计的合理性 | 20 | 由评审小组对投标方提供的建设方案进行横向比较，综合评分：第一等级得16-20；第二等级得11-15；第三等级得6-10；第四等级得0-5。 |
| 2 | 制作人员背景符合程度 | 20 | 要求投标方提供完成项目相关制作主创人员团队的介绍与证明材料，制作主创人员需具备音视频编导、剪辑，以及音视频编辑出版能力；由评审小组进行横向比较，综合评分：第一等级得15-20；第二等级得10-14；第三等级得0-9。 |
| 3 | 近一年案例 | 10 | 投标人需提供科普音视频样片与图书样书，并提供获奖证明材料，评审小组根据投标人近一年科普音视频与图书内容制作质量与获奖情况进行综合评价。 |
| 合 计 |  | 50 |  |

附表三：商务评审表

商务评审表（项目1）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国增值电信业务许可证或中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 | 2 | 具有中华人民共和国增值电信业务许可证或中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证（许可证业务种类均需包含互联网或因特网信息服务）的得2分，没有的不得分。 |
| 2 | 报价人履约能力 | 3 | 报价人的2016至2017年度财务报表指标情况，连续两年有盈利的得3分，2017年有盈利的得2分，2016年有盈利的得1分，两年均亏损的或者均未盈利的或者没有提交相关资料的得0分。 |
| 3 | 报价人平台能力 | 10 | - 拥有定向广东用户进行新闻PUSH，或新闻弹窗的新媒体平台的得5分； - 拥有覆盖pc端以及移动端的新闻资讯类新媒体平台资源的得5分。 |
| 4 | 2014年1月1日至今相关项目业绩 （注：需提供相关证明材料，否则业绩无效。） | 15 | - 微信公众号运营业绩： 承接过省级（或以上）政务官方微信公众号运营工作，每提供一个得3分，最高分得15分。 |
|  |  | 15 | 2、专题策划等宣传推广与执行业绩： 承接过政府单位部门活动或节点策划与执行项目，每提供一个得3分，最高分得15分。 |
|  |  | 5 | 3、自媒体联盟建设业绩： 承接过政府单位部门自媒体联盟项目，得5分。 |
| 总分 |  | 50 |  |

商务评审表（项目2）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 6 | 1）具有信息系统集成及服务三级（或以上）资质证书，得2分； 2）具有高新技术企业证书，得2分； 3）具有质量管理体系认证证书，得2分； |
| 2 | 获奖情况 | 10 | 根据投标人近两年内获得的国家、省、市级系统开发类奖项情况，提供1个得2分，最高得10分。 |
| 3 | 报价人履约能力 | 4 | 报价人的2016至2017年度财务报表指标情况，连续两年有盈利的得4分，2017年有盈利的得2分，2016年有盈利的得1分，两年均亏损的或者均未盈利的或者没有提交相关资料的得0分。 |
| 4 | 同类项目业绩 | 30 | 1）承接过省级以上有关大型网站、APP、电子地图系统开发工作，每提供一个得3分，最高分得9分。 2) 承接过市级以上有关大型网站、APP、电子地图系统开发工作，每提供一个得2分，最高分得6分。 3)各报价人自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）合同金额50万元或以上的同类项目业绩，报价人每提供一项得3分，最高得15分。 |
| 合 计 |  | 50 |  |

商务评审表（项目3）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质 | 30 | 1、投标人具有图书出版、音视频出版、网络出版资质，得25分，仅有其中一项或两项，由评审小组视情况评定总分。 2、获奖情况，根据投标人近两年内获得的国家、省、市级图书或音视频奖项情况，由评审小组综合评定，总分5分。 |
| 2 | 合作宣传渠道评价 | 20 | 投标人需提供与国家、省、市级知名科普媒体的合作协议，保证建设的数字内容能够得到有效传播。由评审小组对投标人的宣传渠道数量与质量进行横向比较，综合评分：第一等级得15-20；第二等级得10-14；第三等级得0-9。 |
| 合 计 |  | 50 |  |

第四部分　合同书格式

广东省政府采购

合　同　书

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：

根据　　　　　　的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　。

2．

……

- 甲方乙方的权利和义务

1.	甲方的权利和义务

2.	乙方的权利和义务

- 服务期间（项目完成期限）

1.	委托服务期间自______年______月至______年______月止。

- 付款方式（按照用户需求书要求）

- 知识产权归属

- 保密

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 第五部分 响应文件格式

目录

1.	自查表	34

2.	报价表	36

3.	报价函	38

4.	资格证明文件	40

5.	财务报表	44

6.	自2015年1月1日以来类似项目业绩介绍	44

7.	一般商务条款偏离表	45

8.	实施计划	46

9.	成交服务费支付承诺书格式	48

10.	报价信封（独立封装）	49

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

广东省科学技术协会

科信息化项目

响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表（项目号：）

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
| 符合性审查 | 1. 对报价内容的关键、主要项目，报价供应商没有报价漏项。 | 见响应文件（）页 |
|  |  | 见响应文件（）页 |
|  | 3.提交报价函。报价文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。法定代表人/负责人证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | 见响应文件（）页 |
|  | 4.报价有效期为响应文件递交截止日起90天。 | 见响应文件（）页 |
|  | 5.“★”条款符合采购文件要求。 | 见响应文件（）页 |
|  | 6.商务文本已提交。 | 见响应文件（）页 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 | 见响应文件（）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！

1.1.1	“★”条款自查表（项目号：）

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件（）页 |
|  |  | 见报价文件（）页 |
|  |  | 见报价文件（）页 |
|  |  | 见报价文件（）页 |
|  |  | 见报价文件（）页 |
|  |  | 见报价文件（）页 |
|  | …… | 见报价文件（）页 |

注：1.此表内容必须与报价文件中所介绍的内容一致。

2. 《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

#### 1.2技术评审自查表（项目号：）

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件（）页 |

注：报价供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表（项目号：）

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  | 见响应文件（）页 |

注：报价供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　广东省科学技术协会2018年科普信息化项目

项目号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 服务 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：

| 一、服务详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、其他费用详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由报价供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价供应商提交的报价价格中。

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 报价函

报 价 函

致：广东省科学技术协会

为响应你方组织的2018年科普信息化项目，项目x：            的采购，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的2018年科普信息化项目,项目x：            采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本贰份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（五）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十一）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本或其他证明材料（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

附：法定代表人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印件

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省科学技术协会

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就广东省科学技术协会2018年科普信息化项目采购的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

附：被授权人有效身份证正反面或其他身份证明材料复印件

供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	组织机构代码证副本及税务登记证副本（国税、地税）（复印件）

#### 4.5	名称变更（如有的话）

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 财务报表

报价供应商应提交2016、2017年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 自2015年1月1日以来类似项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：……。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

注：按照“合同”的要求，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 实施计划

#### 8.1	技术方案

- 技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (报价供应商应按响应服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见响应文件（）页 |

注：1.报价供应商必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.报价供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

- ……

- 报价供应商认为必要说明的其他内容

#### 8.2	培训、质量保证和售后服务方案

培训、质量保证和售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 8.3	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 报价信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从响应文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	《投标明细报价表》(从报价文件正本中复印并盖章)